LOGO

## COMMISSION MARCHÉ AGENCE "BÂTIMENT"

RESTRUCTURATION ET EXTENSION D'UNE RESIDENCE ETUDIANTE

PHOTO DU PROJET

Date de Réponse : 18/04/2018

Document établi par : Vincent

- INFORMATIONS GÉNÉRALES

- ORIGINE DE L’AFFAIRE : Marché Online - SITUATION GEOGRAPHIQUE : 50 rue Lohmond - 75005 PARIS - NATURE DES TRAVAUX : Le projet prévoit la réhabilitation de 144 logements dont 2 logements de fonction pour une surface utile d’environ 4560m² avec création de locaux communs au sous-sol (dont une salle de conférence ouverte au public de 89 places assises) et au RDC (dont une bibliothèque sur 2 niveaux) et des espaces extérieurs (patios, cours, espaces aménagés en toiture terrasse). - MAITRISE D’OUVRAGE : CROUS DE PARIS - MAITRISE D’ŒUVRE : ARCHITECTE - BET : Bureau d'études - ORIGINE DU FINANCEMENT : Fonds Publics - MODE DE CONSULTATION : Appel d'offre restreint - TYPE DE MARCHE : PUBLIC - DATE DE RECEPTION DU DOSSIER : 07/05/2018 - DATE ET LIEU DE REMISE DES OFFRES : 17/05/2018 - ENTREPRISES ASSOCIEES ET PARTS : Sans objet - MODE D’ASSOCIATION : Sans objet - CONVENTION D’ASSOCIATION : Sans objet - CONCURRENCE : Majors et PME - RESPONSABLE DE L’ETUDE : Vincent - RESPONSABLE COMMERCIAL : Gégé la débrouille - MONTANT DE L’AFFAIRE : 5350000

- DONNÉES TECHNIQUES

- PROJET DE BASE : La résidence est composée de 3 bâtiments de 7 étages accueillant des chambres étudiantes et des logements de fonction, ainsi que des locaux communs au sous-sol et en RDC. Actuellement les bâtiments comptent 125 logements ainsi que 3 logements de fonctions. Le projet prévoit la création de 144 logements dont 2 logements de fonction pour 2 754m2 de surface habitable avec création de locaux communs au sous-sol (dont une salle de conférence ouverte au public) et au RDC (dont une bibliothèque sur 2 niveaux). Le marché de rénovation de restructuration de la résidence universitaire comporte 4 lots : Lot 01 : Lots architecturaux - Lot n°1.1 : Démolition – Gros-œuvre – Maçonnerie – Etanchéité – Carrelage - Lot n°1.2: I.T.E. – Ravalement - Lot n°1.3 Menuiserie extérieure acier – Serrurerie - Lot n°1.4 : Menuiserie intérieure et extérieure bois - Lot n°1.5 : Plâtrerie – Doublage – Faux-plafond - Lot n°1.6 : Revêtement de sol souple - Lot n°1.7 : Peinture - Lot n°1.8 : Mobilier Des travaux de curage préalable, de désamiantage, de suppression d’ouvrages contenant une peinture au plomb, et de démolitions non structurelles ont été entrepris avant les travaux concernés. Le projet prévoit les travaux suivants : - Création d’un nouvel accès RDC sur la rue Jean Calvin et l’installation d’un ascenseur (ss-1, RDC & RDC haut) et d’un nouvel escalier (SS-1, RDC & RDC haut) - Modification de l’accès pour les personnes à mobilité réduite à RDC rue Lhomond - Restructuration des 2 cours intérieures avec suppression des 2 cours anglaises et mise en place d’une verrière en plancher haut du sous-sol (sur salle de conférence) - Réhabilitation complète de l’ensemble des chambres (cloisonnements, revêtements de sols, faux plafonds, peinture, menuiseries intérieures et extérieures, meuble lavabo miroirs luminaires…) ainsi que des locaux communs, salle de conférence, cafétéria. - Ravalement de l’ensemble des façades (peinture minérale) avec isolation thermique par l’extérieur sur les 2 cours intérieures - Mise en sécurité et accessibilité du bâtiment - Végétalisation partielle et aménagement de la toiture terrasse et des cours intérieures - DELAI D’EXECUTION : 22 Normal - DATE PROBABLE DE DEBUT DES TRAVAUX : 01/09/2018 - VISITE DES LIEUX : 18/04/2018 Vincent + TOI

3- DONNÉES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

- LES PRIX SONT : Actualisables : NON Révisables : OUI BT01 - AVANCE DE DEMARRAGE : OUI 5% du montant des travaux (remboursable à partir de 65% du montant du marché) - VALEUR DE REFERENCE : 01/04/2018 - CONDITIONS D’EXTENSION DE DELAI : 10 jours d'intempéries - PENALITES : 1/3000 1783,3333 54391,6667 - PLAFONNEMENT DES PENALITES : 5% du montant du marché - ASSURANCES ET COUVERTURES SPECIFIQUES : RAS - CAUTIONS : 0,05 Cautionnable : OUI - CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES : I378 I379 I380 I381 I382 I383 I384 - MARGES ET COEFFICIENTS DE VENTE (INDICATIF DANS L’ATTENTE DEMANDE DE’ENGAGEMENT) : 0 en attente de validation - POTENTIEL D’AMELIORATION POSSIBLE ET/OU RESSENTI : Amiante et terre polluée

4- RISQUES

- CHANTIER : blablabla - CLIENT : CROUS DE PARIS : Connu - MAITRISE D’ŒUVRE : ARCHITECTE : Connu - BET / ECONOMISTE : BET : Non connu - AUTRE : -

5-DÉCISION

Validé par (mentionner les noms) : ENGAGEMENT; COMMENTAIRE. X. XX XXXXX. X. XXXXXX. NB : si pas de commentaire spécifique, noter RAS ENGAGEMENT; COMMENTAIRE. Xxxxxxx XXXXXXX. Rappel des pouvoirs de signature "Marchés" : Privé; Public. GM; 7M€; 10M€. FC; 1 M€; 2 M€. CLR; 1 M€; 2 M€. ENGAGEMENT; COMMENTAIRE. Directeur d’Exploitation : Xxxx XXXXXX (Accord sous réserve de validation feuille de vente). Les opérations de plus de 15 M€ HT pourront faire l’objet d’une présentation auprès de XXXX XX.